Załącznik nr 3

do ogłoszenia o zamówieniu

Znak sprawy: ZSR.26.2.7.2026

UMOWA nr  /2026/ZSR

na wykonanie usługi wymiany instalacji rurociągowych wzdłuż bieżni Sportowej oraz węzła cieplnego przylegającego do hali sportowej

zawarta w Białymstoku w dniu …………….. 2026 r.

pomiędzy:

Miastem Białystok z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1,NIP 966 211 72 20, REGON 050658640 - Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku z siedzibą przy ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok, reprezentowanym przez: mgr inż. Andrzeja Kamińskiego – Dyrektora Szkoły, przy kontrasygnacie Głównego Księgowego, zwanym 
w dalszej treści umowy Zamawiającym lub Szkołą,

a:

……………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania przez Zespołu Szkół Rolniczych 
w Białymstoku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wydatkowanych 
ze środków publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1.

- Przedmiotem umowy jest usługa wymiany rurociągów w dwóch lokalizacjach w Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 (dalej: Szkoła):

  - Wymiana w pomieszczeniu węzła cieplnego przyległego do budynku hali sportowej:

- Montaż zaworów na rurach:

-  Ciepłej wody użytkowej;

-  Zimnej wody użytkowej;

- Montaż zaworu pierwszeństwa na rurze zasilającej instalacje hydrantową,

- Wymiana naczynia przeponowego ZWU 100 l

  - Wymiana wzdłuż bieżni na hali Sportowej

- Zabezpieczenie powierzchni bieżni sportowej na czas robót,

- Odwodnienie istniejącej instalacji,

- Demontaż sufitu podwieszanego,

- Demontaż istniejących rurociągów,

- Montaż nowych rurociągów:

-   DN25 - 60 metrów bieżących;

-   DN65 - 120 metrów bieżących;

-   DN80 – 60 metrów bieżących;

- Montaż izolacji termicznej,

- Montaż zaworów na rurach:

- DN25 - 1 zawór;

- DN65 - 2 zawory;

- Odtworzenie sufitu podwieszanego do stanu pierwotnego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w załączniku nr 1 do   ogłoszenia o zamówieniu.

- Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania usługi instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej 
i sanitarnej związanych z wymianą instalacji rurociągowych wzdłuż bieżni Sportowej oraz węzła cieplnego przylegającego do hali sportowej znajdującej się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26.

Termin realizacji umowy

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia 15 lipca 2026 r.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku braków 
w nabyciu elementów rurociągu np.: zaworów.

- Przedłużenie terminu wykonania robót nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Harmonogram prac Wykonawcy zostanie uzgodniony przez przedstawicieli stron 
po podpisaniu niniejszej umowy.

- Roboty objęte zakresem niniejszej umowy prowadzone będą od godziny 7:00 do godziny (ustalonej z Zamawiającym).

Obowiązki Zamawiającego

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy dokumentów, informacji i uzgodnień.

- Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego uzgadniania spraw niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy zgłoszonych przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy korzystanie ze źródeł energii elektrycznej i wody.

Obowiązki Wykonawcy

§ 4.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zapewnia, że do wykonania robót budowlanych związanych z naprawą pokrycia dachu budynku pomocniczego gospodarstwa wykorzystywane będą materiały budowlane posiadające certyfikaty ZKP lub certyfikat zgodności oraz atesty.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- odpowiedniego zapakowania materiałów budowlanych które będą nowe, nieużywane 
i pierwszej jakości, zapobiegającego jego uszkodzeniu podczas dostawy do miejsca przeznaczenia;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty zakupu i dostarczenia materiałów budowlanych.

- transportu, rozładunku, wniesienia, ustawienia, przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie gospodarstwa Szkoły we własnym zakresie i na swój koszt;

- utrzymywania wokół budynku w czasie prac remontowych czystości i porządku.

- usunięcia na własny koszt materiałów, utylizacji papy, wełny mineralnej i odpadów po zakończeniu prac:

- następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- odpowiedzialności za wszelakie zniszczenia i uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywanych prac oraz podczas dostaw materiałów odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że stosowany sprzęt i urządzenia będą sprawne technicznie, a ich wykorzystanie będzie zgodne warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Używanie sprzętu nie będzie zakłócać pracy osób przebywających na obiekcie, ani stanowić dla nich zagrożenia utraty życia i zdrowia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem, ustawieniem i montażem przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osób odpowiedzialnych za transport i rozładunek przedmiotu umowy.

Gwarancja i rękojmia

§ 5.

- Na objęte zakresem umowy roboty budowlane, materiały zawarte w przedmiocie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres: ……………. lat gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru robót (gwarancja wykonawcy). Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych materiałów i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 
o gwarancji jakości tych robót.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego związanych z jakością przedmiotu umowy, w szczególności wynikających z rękojmi oraz roszczeniami odszkodowawczymi. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w ten sposób, 
że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy warunki udzielonej przez siebie gwarancji w formie pisemnej.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, przez okres 5 lat licząc od daty końcowego protokołu odbioru.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 6.

- Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w Budynku Administracyjno-Dydaktycznym (pracownia zajęć praktycznych) Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zawiadomi o terminie dostawy, przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną dostawą. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego potwierdzi możliwość odbioru przedmiotu umowy, we wskazanym przez Wykonawcę terminie.

- Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru (podpisanego przez przedstawicieli obu stron umowy), po wykonaniu robót budowlanych przedmiotu umowy oraz przeprowadzeniu oględzin.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy niezgodnego ze złożoną ofertą i wymaganiami Zamawiającego. Powyższy przypadek uznany zostanie za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca na swój koszt dokona usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół 
o stwierdzonych wadach. Po usunięciu wad odbędzie się kolejny odbiór kompletnego przedmiotu umowy, z którego zostanie sporządzony protokół odbioru. Wówczas za datę odbioru (realizacji umowy), ustala się datę odbioru przedmiotu umowy bez wad.

- Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji zamówienia, nie rezygnując z naliczenia kary umownej.

- Przez wady Zamawiający rozumie w szczególności:

- posiadanie śladów użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia lub

- przecieki (nieszczelność) rurociągów,

- inne niezgodności z wymaganiami umowy (np. braki jakościowe, wady fabryczne).

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

§ 7.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości: ………….. zł (słownie:  00/100 ), zgodnie ze złożoną ofertą, w tym za:

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe skalkulowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Kwota określona w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy (w tym również m.in. koszty dojazdu, rozładunku, montażu).

- Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przekazane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….. , w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Szkoły. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Szkoły.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

- Faktura powinna zawierać następujące dane:

Podmiot 2 (Nabywca):  MIASTO BIAŁYSTOK

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

NIP: 966 211 72 20

Rola: „1” w polu JST

Podmiot 3 (Odbiorca):  Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15 – 567 Białystok

NIP: 966 07 87 229

Rola: „8” JST – Odbiorca

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Kary umowne

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych odpowiednio przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą zostać  potrącone z płatności realizowanej na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.

- W przypadku braku możliwości potracenia kar umownych z faktury, Zamawiający wystawi notę obciążeniową. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty przesłania do Wykonawcy noty obciążeniowej.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania 
na zasadach ogólnych.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów określonych ust. 1 pkt 2 - 3 wynosi 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 9.

Podwykonawstwo

§ 9.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania ewentualnych podwykonawców, co oznacza, że Wykonawca nie może powołać się na jakiekolwiek okoliczności wynikające z faktu podzlecenia części prac, dla usprawiedliwienia się 
z niewykonania postanowień niniejszej umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 10.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- zwłoki w terminowej realizacji umowy przekraczającej 7 dni roboczych,

- dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej umowy, przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie,

- gdy suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodu określonego   
w § 8 ust. 1 pkt 2 - 3  przekroczy kwotę 5% łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,

w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej 
i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

Zmiany umowy

§ 11.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele Stron umowy

§ 12.

- Do współpracy w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnia się:

1)	ze strony Zamawiającego: ………. – tel. …., e-mail …..

2)	ze strony Wykonawcy: ………….  – tel. ………….., e-mail ………..

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 przez którąkolwiek ze stron następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony drogą mailową i nie stanowi zmiany treści umowy.

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych

§ 13.

- Strony umowy zobowiązują się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;

- wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;

- podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;

- tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;

- nie sporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;

- tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;

- stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania do:

- informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;

- informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;

- informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są 
do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim;

- udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 s.1 
z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.).

- W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 
ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14.

- Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 15.

Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

§ 16.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy -  Opis przedmiotu zamówienia i Formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: